Projet OpenVLA — Rapport hebdomadaire — Semaine 1

Par : Fabrice Kouonang

————————————————————————————

Superviseur direct : Guillaume Batungwanayo

Période : jeudi 14 au vendredi 15 mai 2026 | Jours 01–02

# 1. Objectif de la semaine

Démarrer le stage au CCNB-INNOV et cadrer le sujet : démonstrateur OpenVLA couplant un robot collaboratif UR et une caméra Zivid 2+ MR130.

Étudier l’architecture générale d’OpenVLA (Vision–Langage–Action) et préparer le poste de travail.

# 2. Résumé de ce qui a été fait

Jour 01 : cadrage du stage, objectifs, question directrice (« la sauce OpenVLA ») et structuration du rapport final.

Jour 02 : prise en main d’OpenVLA — modèle 7B (encodeur SigLIP/DINOv2 + projecteur MLP + LLM Llama 2), boucle VLA et répartition des poids (> 95 % pour le LLM).

Procédure d’installation d’openvla-7b sous Windows 11 Pro : environnement Conda env_openvla (Python 3.11), transformers==4.40.1, PyTorch CUDA, téléchargement du modèle via Hugging Face.

Comparaison conceptuelle OpenVLA vs robotique classique (compréhension du langage, stratégie, adaptation).

# 3. Problèmes rencontrés et solutions apportées

Problème : GPU récent (RTX 5090 / architecture Blackwell sm_120) non pris en charge par PyTorch stable. Solution : Installation de PyTorch nightly CUDA 12.8 (cu128).

Problème : Version de transformers stricte imposée par OpenVLA. Solution : Figer transformers==4.40.1.

Problème : Modèle volumineux (~15 Go de VRAM en FP16). Solution : Chargement en float16/bfloat16 sur GPU NVIDIA dédié (≥ 16 Go).

# 4. Objectifs de la semaine suivante

Configurer des environnements Conda isolés (Zivid, UR, intégration).

Prendre en main le robot UR (premiers mouvements URScript).

Découvrir l’API de la caméra Zivid MR130 (capture 2D/3D).