Projet OpenVLA — Rapport hebdomadaire — Semaine 3

Par : Fabrice Kouonang

————————————————————————————

Superviseur direct : Guillaume Batungwanayo

Période : lundi 25 au vendredi 29 mai 2026 | Jours 07–11

# 1. Objectif de la semaine

Enrichir la perception (détection d’objets + coordonnées 3D) et rendre OpenVLA adaptatif en boucle continue.

Fiabiliser le code (refactoring modulaire) et mettre en place la calibration caméra → robot.

# 2. Résumé de ce qui a été fait

Jour 07 (25 mai) : flux de données Zivid → OpenVLA → UR ; comparaison YOLOv8n (classes COCO, XYZ dans le prompt) et Grounding DINO (open-vocabulary, texte libre) ; projection (u,v) → (X,Y,Z).

Jour 08 (26 mai) : boucle continue perception → action → réinférence (OpenVLA adaptatif), injection optionnelle des coordonnées XYZ dans le prompt.

Jour 09 (27 mai) : interprétation des logs de simulation ; métriques (distance euclidienne d_t, convergence, oscillation, divergence, gestion de Z et de la pince).

Jour 10 (28 mai) : refactoring en modules indépendants (dossier pipeline/ : config, calibration, zivid_capture, dino_detector, ur_controller, gripper, vla_controller, main_real, main_sim).

Jour 11 (29 mai) : calibration main-œil (eye-in-hand) — script autonome pipeline/calibrer_robot.py (mire Zivid → T_tcp_cam.npy via np.save) et module pipeline/calibration.py (chargement/conversion à chaque exécution).

# 3. Problèmes rencontrés et solutions apportées

Problème : Calibration main-œil absente : la caméra et le robot ne partagent pas le même repère. Solution : Script autonome calibrer_robot.py générant le fichier de transposition T_tcp_cam.npy (hand-eye).

Problème : IndexError dans dino_detector.py : pixels (u,v) hors du nuage (résolutions 2D ≠ 3D Zivid). Solution : Mise à l’échelle scale_u / scale_v et clipping des indices.

Problème : Absence de limite de workspace et dérive de la boucle continue. Solution : Bornes de workspace côté UR + réinférence périodique de Grounding DINO.

Problème : Oscillation / divergence de la boucle adaptative. Solution : Réduction du SCALE, filtrage des XYZ et prompt basé sur la distance restante (deltas) plutôt que des coordonnées absolues.

- Liens utiles :

- https://support.zivid.com/en/latest/camera/academy/applications/hand-eye.html

- https://support.zivid.com/en/latest/camera/academy/applications/hand-eye/how-to-get-good-quality-data-on-zivid-calibration-board.html

- https://support.zivid.com/en/latest/camera/reference-articles/calculate-fov-and-imaging-distance.html

# 4. Objectifs de la semaine suivante

Exécuter et valider la calibration T_tcp_cam.npy sur le UR16e en conditions réelles.

Tester pipeline/main_real.py avec calibration et bornes de workspace.

Valider la prise d’objet en boucle fermée (Grounding DINO + OpenVLA + pince Robotiq).

Poursuivre la documentation et les rapports hebdomadaires.